Ataskaita

**Laikas**

**Planas (minutėmis):**

Skaitymas: 60

Planavimas: 20

Projektavimas: 40

Kodavimas: 350

Kompiliavimas: 60

Testavimas: 140

PSP veikla: 100

**Faktas (minutėmis):**

Skaitymas: 140

Planavimas: 50

Projektavimas: 50

Kodavimas: 560

Kompiliavimas: 100

Testavimas: 220

PSP veikla: 160

**Išvada:** Palyginus planuotą laiką su faktu, matosi kad visose srityse užtrukta žymiai daugiau laiko, nei buvo planuota. Darant darbą iš naujo, būtų atsižvelgta į geresnį laiko planavimą, arba kitaip, būtų stengiamasi geriau planuoti laiką.

Eilučių skaičius:

Planas: 240

Faktas: 176

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Nuo | Iki | Trukdžiai | Laikas | Veikla | Komentarai | B. | Vnt. |
| 2023-02-14 | 18:00 | 19:00 |  |  | Skaitymas/Planavimas | Gautos užduoties analizavimas, darbo planavimas. |  | 176 |
| 2023-02-15 | 18:00 | 19:30 | Telefonas | 20min | Planavimas/Projektavimas | Darbo planavimas, galutinio rezultato suplanavimas, bendros idėjos suformavimas. | 02-26 | 176 |
| 2023-02-15 | 19:30 | 19:40 |  |  | PSP veikla | Lentelių pildymas, laiko planavimas. | 02-26 | 176 |
| 2023-02-23 | 18:00 | 20:00 | Telefonas | 20min | Kodavimas/skaitymas | Kodo rašymas, informacijos rinkimas. | 02-26 | 176 |
| 2023-02-24 | 16:00 | 19:00 | Telefonas | 20min | Kodavimas/kompiliavimas | Kodo rašymas, programos kompiliavimas, defektų aptikimas, bandymas ištaisyti defektus. | 02-26 | 176 |
| 2023-02-24 | 19:00 | 20:00 |  |  | Testavimas | Programos testavimas, dar vieno defekto aptikimas. | 02-26 | 176 |
| 2023-02-24 | 20:00 | 20:30 |  |  | Kodavimas/skaitymas | Informacijos ieškojimas apie galimybę ištaisyti defektus | 02-26 | 176 |
| 2023-02-25 | 12:00 | 14:00 | Telefonas | 20min | Kodavimas | Vieno iš defektų ištaisymas, ieškojimas būdų ištaisyti kitą defektą | 02-26 | 176 |
| 2023-02-25 | 14:00 | 15:00 |  |  | Testavimas | Programos testavimas, bandymas ištaisyti atsiradusius defektus. | 02-26 | 176 |
| 2023-02-25 | 15:00 | 17:00 | Telefonas | 20min | Kodavimas/skaitymas | Programos rašymas, bandymas ištaisyti atsiradusius defektus. | 02-26 | 176 |
| 2023-02-25 | 17:00 | 17:20 |  |  | PSP veikla | Lentelių pildymas, ataskaitos pildymas. | 02-26 | 176 |
| 2023-02-26 | 12:00 | 14:00 | Telefonas | 20min | Kodavimas/kompiliavimas/testavimas | Programos testavimas, bandymas ištaisyti visus defektus/bug-us. | 02-26 | 176 |
| 2023-02-26 | 14:00 | 14:30 |  |  | PSP veikla | Lentelių/ataskaitos pildymas. | 02-26 | 176 |
| 2023-02-26 | 16:00 | 20:00 |  |  | Kodavimas/kompiliavimas/testavimas | Programos veikimo testavimas, tobulinimas, kompiliavimas. | 02-26 | 176 |
| 2023-02-26 | 20:00 | 22:00 |  |  | PSP veikla | Lentelių pildymas, ataskaitos užpildymo pabaigimas. | 02-26 | 176 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 savaitė:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sav. diena | Darbas / Data | Paskaitos (pratybos) | Skaitymas | Planavimas | Projektavimas | Programavimas (kodavimas) | Kompiliavimas | Testavimas | Atsiskaitymas | PSP veikla | **VISO** |
| I | 2/14/2023 |  | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  | 60 |
| II | 2/15/2023 |  |  | 20 | 50 |  |  |  |  | 10 | 80 |
| III | 2/16/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| IV | 2/17/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| V | 2/18/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| VI | 2/19/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| VII | 2/20/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **VISO** | | 0 | 30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 140 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 savaitė:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sav. diena | Darbas / Data | Paskaitos (pratybos) | Skaitymas | Planavimas | Projektavimas | Programavimas (kodavimas) | Kompiliavimas | Testavimas | Atsiskaitymas | PSP veikla | **VISO** |
| I | 2/22/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| II | 2/23/2023 |  | 30 |  |  | 70 |  |  |  | 10 | 110 |
| III | 2/24/2023 |  | 30 |  |  | 160 |  | 60 |  |  | 250 |
| IV | 2/25/2023 |  | 20 |  |  | 200 |  | 60 |  | 20 | 300 |
| V | 2/26/2023 |  | 30 |  |  | 130 | 100 | 100 |  | 120 | 480 |
| VI | 2/27/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| VII | 2/28/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **VISO** | | 0 | 110 | 0 | 0 | 560 | 100 | 220 | 0 | 150 | 1140 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Išvada: Neproporcingai daug laiko darbui buvo skirta antrąją savaitę. Jeigu reikėtų projektą daryti iš naujo, į tai būtų atsižvelgta ir būtų stengiamasi daugiau laiko darbui skirti ankstesnėse savaitėse.

Defektai:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Radimo data** | **Defekto numeris** | **Defekto tipas** | **Padarytas fazėje** | **Pašalintas fazėje** | **Taisymo laikas** | **Taisant defektą** | **Detalus defekto aprašas** |
| 2/24/2023 | 1 | 20 | Kodavimas | Testavimas | 20min |  | Buvo netaisyklingai panaudota rodyklė. Dėl to programa veikė nekorektiškai. |
| 2/24/2023 | 2 | 90 | Kodavimas | Testavimas | 10min |  | Buvo netinkamai paskirta atmintis naudojantis "malloc" komanda. |
| 2/25/2023 | 3 | 20 | Kodavimas | Kompiliavimas | 5min |  | Buvo pamiršta padėti kabliataškius kai kuriose eilutėse. |
| 2/25/2023 | 4 | 50 | Kodavimas | Kompiliavimas | 20 min |  | Nebuvo korektiškai iškviečiamos dvi funkcijos. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |